# Sistema de Gestión de Servicios Operativa de Mantenimiento de Habitaciones y Espacios Comunes SGSOM (BackEnd)

## Cronograma y Diagrama de Gantt

### Cronograma

| Fase / Sprint | Tarea | Inicio | Fin | Sep | Oct | Nov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 12/09/2025 | 17/09/2025 | ☑️ |  |  |
| Sprint 0 | Análisis de procesos actuales del área de mantenimiento | 18/09/2025 | 22/09/2025 | ☑️ |  |  |
| Sprint 0 | Diseño de la arquitectura del sistema y base de datos | 23/09/2025 | 27/09/2025 | ☑️ |  |  |
| Sprint 0 | Elaboración de diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia) | 28/09/2025 | 02/10/2025 | ☑️ | ☑️ |  |
| Sprint 0 | Definición de roles y permisos de usuario | 03/10/2025 | 05/10/2025 |  | ☑️ |  |
| Sprint 0 | Configuración inicial del entorno de desarrollo | 06/10/2025 | 08/10/2025 |  | ☑️ |  |
| Sprint 0 | Documentación técnica preliminar | 09/10/2025 | 11/10/2025 |  | ☑️ |  |
| Sprint 1 | Implementación del CRUD para edificios/cuartos/mantenimientos | 12/10/2025 | 18/10/2025 |  | ☑️ |  |
| Sprint 1 | Filtrado multicriterio, búsqueda en tiempo real y edición inline | 19/10/2025 | 22/10/2025 |  | ☑️ |  |
| Sprint 1 | Lazy loading para rendimiento | 23/10/2025 | 25/10/2025 |  | ☑️ |  |
| Sprint 1 | Control de estados dinámicos (ocupado, vacío, mantenimiento, fuera de servicio) | 26/10/2025 | 29/10/2025 |  | ☑️ |  |
| Sprint 1 | Visualización con códigos de color y registro histórico del estado | 30/10/2025 | 01/11/2025 |  | ☑️ | ☑️ |
| Sprint 1 | Integración inicial de funcionalidades PWA instalable y offline | 02/11/2025 | 06/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 2 | Desarrollo del sistema de alertas programables por fecha y hora | 07/11/2025 | 10/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 2 | Configuración de notificaciones push y alertas sonoras | 11/11/2025 | 14/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 2 | Creación de historial de alertas y mantenimientos | 15/11/2025 | 17/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 2 | Integración del módulo de inspecciones, registro de observaciones y evidencias | 18/11/2025 | 21/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 2 | Implementación de semáforo de prioridad | 22/11/2025 | 25/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 2 | Actualización automática de estado y bitácora | 26/11/2025 | 28/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 2 | Optimización del buscador por edificio | 29/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Implementación de registros detallados de mantenimientos | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Inclusión de checklist y evidencia fotográfica | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Exportación a Excel/CSV | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Validaciones automáticas y control de campos | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Vinculación con bitácora central | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Pruebas funcionales, integrales, rendimiento y seguridad | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Documentación técnica y manuales | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Deployment y validación final con usuarios | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |
| Sprint 3 | Entrega oficial y retroalimentación | 21/11/2025 | 30/11/2025 |  |  | ☑️ |

### Diagrama de Gantt

| ACTIVIDAD | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de procesos actuales del área de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura, UML, roles, documentación preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación CRUD y multicriterio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lazy loading, control de estados, visualización de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PWA offline, instalable, integración modular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alertas programables, notificaciones push, historial mantenimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspecciones, checklist, validaciones automáticas, optimización búsqueda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registros detallados, exportación a Excel/CSV, control documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas finales, documentación, deployment, entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Color | Significado |
| --- | --- |
|  | Inducción / Pruebas |
|  | Análisis / Evaluación |
|  | Registro / Documentación |
|  | Desarrollo / Diseño |
|  | Capacitación / Presentación |